| «Мокчой» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Мохча» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2016 года                                                                                       № 01

Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОХЧА» (НА 2016 - 2020 ГОДЫ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации сельского поселения «Мохча»  от 12.11.2014 № 39 «О муниципальных программах сельского поселения «Мохча», Уставом муниципального образования сельского поселения «Мохча»

администрация сельского поселения «Мохча»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Мохча» (на 2016 - 2020 годы)» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальных стендах сельского поселения «Мохча».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельского поселения «Мохча».

Глава сельского поселения «Мохча»                                               М.Р. Сметанина

- Утверждена

- постановлением администрации

- сельского поселения «Мохча»

- от 15 января 2016 года № 01

- (приложение)

- Муниципальная программа

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Мохча» (на 2016 - 2020 годы)»

- Паспорт   программы

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Мохча» (на 2016 - 2020 годы)» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации сельского поселения «Мохча» от 16.07.2015 № 60 «О разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Мохча» (на 2016 - 2020 годы)» |
| Заказчики Программы | Администрация сельского поселения «Мохча» |
| Разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Мохча» |
| Куратор Программы | Глава сельского поселения «Мохча» |
| Исполнители Программы: | Администрация сельского поселения «Мохча» |
| Цели Программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на потребление энергоресурсов |
| Основные задачи Программы | 1. Снижение потребления энергетических ресурсов. 2. Сокращение потерь тепловой энергии. |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–2020 годах – 0 рублей. Бюджетные ассигнования могут быть включены в Программу при утверждении бюджетов 2017-2020 годов, при внесении изменений в бюджеты 2016-2020 годов. |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Снижение удельного расхода электрической энергии на электроснабжение осветительных приборов системы внутреннего освещения здания и оргтехники (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 2. Снижение удельного расхода электрической энергии на электроснабжение отопительной системы здания (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа,

- оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения

- программно-целевым методом

  - Характеристика проблемы, оценка её приоритетности

Муниципальное образование  сельское поселение «Мохча» расположено на севере центральной части Республики Коми, в юго-западной части муниципального образования муниципальный район «Ижемский».

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов: село Мохча, деревни Гам, Мошъюга, Косъёль, Щель.

Численность населения на  1 января 2015  года:

- по похозяйственному учету - 2016 человек;

- по статистическим данным – 1885 человек.

Административным центром сельского поселения является село Мохча.

Администрация сельского поселения «Мохча» занимает здание, расположенное по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 132.

Характеристика здания:

| № п/п | Характеристика здания | Размерность | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год постройки | год | 1909 |  |
| 2 | Материал/толщина стен | материал/м | Дерево/0,3 |  |
| 3 | Число этажей | шт | 2 | мезонин |
| 4 | Площадь здания в плане | м2 | 206,6 |  |
| 5 | Длина здания | м | 14,92 |  |
| 6 | Ширина здания | м | 10,78 |  |
| 7 | Высота здания | м | 5,1 |  |
| 8 | Объем здания | м3 | 854 |  |
| 9 | Число входов: - рабочих - запасных | шт шт | 3 2 1 |  |
| 10 | Материал/толщина двери | материал/м | Дерево/0,05 |  |
| 11 | Число окон | шт. | 29 | деревянный переплет |
| 12 | Тип остекления (одинарное, двойное и т.д.) |  |  | двойное |
| 13 | Площадь остекления | м2 | 26,1 |  |
| 14 | Наличие вентиляции |  | + | естественная |

15. Системы электроснабжения и теплоснабжения здания:

Основными потребителями электроэнергии являются осветительные приборы системы внутреннего освещения здания,  оргтехника и электрический котел для осуществления теплоснабжения.

Электроснабжение здания Администрации сельского поселения «Мохча» осуществляет ОАО «Коми энергосбытовая компания». Поставка электроэнергии производится в соответствии с условиями договора электроснабжения.

В 2014 году осуществлено энергетическое обследование здания администрации поселения и разработан Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

По результатам проведения энергетического обследования Администрации сельского поселения «Мохча» предложены следующие мероприятия по энергосбережению:

- Внедрение организационных мероприятий по экономии ТЭР.

- Реконструкция системы внутреннего освещения.

- Замена остекления.

- Установка теплоизолирующих панелей за радиаторами отопления.

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере, так как доля затрат на энергоресурсы составляют значительную часть расходов организации.

Для решения выявленных энергетическим обследованием проблем и с целью снижения потребления энергетических ресурсов, а соответственно и снижения затрат на энергоресурсы администрацией поселения принято решение разработать муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Мохча» (на 2016 - 2020 годы)».

  - Обоснование необходимости решения проблемы

программно-целевым методом

Решение вопросов энергосбережения программно-целевым методом обусловлено тем, что в связи с необходимостью достаточно длительного временного отрезка для решения выявленных проблем и привлечения значительных бюджетных средств, указанные вопросы не могут быть решены в пределах одного календарного и финансового года.

Вероятность решения выявленных проблем возрастает при их решении программно-целевым методом, которая подразумевает конкретную деятельность по выходу из сложившейся ситуации, включающая мобилизацию финансовых и организационных ресурсов, планирование и организацию работ по указанным выше проблемным вопросам.

- 2. Цели и задачи Программы

Для определения проблем, подлежащих программному решению, осуществлен анализ существующего положения в энергоснабжении администрации поселения, изучены материалы энергетического обследования, по результатам которых сформулированы цель и задачи Программы.

2.1. Цели Программы

Целью Программы является - повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на потребление энергоресурсов.

2.2. Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение потребления энергетических ресурсов.

2. Сокращение потерь тепловой энергии.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2016 – 2020 годы.

4. Система программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, источников финансирования, объемов финансирования по годам реализации, исполнителям программных мероприятий представлен в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Источник финанси рования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего, тыс.р. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Снижение потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Внедрение организационных мероприятий по экономии ТЭР | Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | Администрация СП «Мохча» |
| - 1.2. | Реконструкция системы внутреннего освещения | Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | Администрация СП «Мохча» |
|  | Итого по задаче 1: | Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| Задача 2. Сокращение потерь тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Замена остекления | - Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Администрация СП «Мохча» |
| - 2.2. | Установка теплоизолирующих панелей за радиаторами отопления | - Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Администрация СП «Мохча» |
|  | Итого по задаче 2: | Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  | Всего по Программе: | Тыс.р. | Бюджет СП «Мохча» | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

- 5.  Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–2020 годах – 0 рублей. Бюджетные ассигнования могут быть включены в Программу при утверждении бюджетов 2017-2020 годов, при внесении изменений в бюджеты 2016-2020 годов.

6. Оценка ожидаемой социальной эффективности программы.

Индикаторы (показатели) программы.

5.1. Ожидаемая социальная эффективность Программы:

Высвобождаемые в результате реализации Программы средства могут быть направлены на повышение уровня благоустройства поселения и создания условий для массового отдыха жителей поселения, занятий физической культурой и спортом.

5.2. Индикаторы (показатели)  Программы:

| № п/п | Индикаторы (показатели) Программы | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Снижение удельного расхода электрической энергии на электроснабжение осветительных приборов системы внутреннего освещения здания и оргтехники (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2 | Снижение удельного расхода электрической энергии на электроснабжение отопительной системы здания (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

- 6. Система управления и контроля

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения «Мохча».

Мероприятия Программы реализуются силами сотрудников администрации поселения, а также при необходимости посредством заключения муниципальных контрактов, договоров  между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы,  за достижение утвержденных значений индикаторов (показателей) Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Мохча» в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами сельского поселения «Мохча».